## 1. Phân loại MoSCoW

| STT | Hạng mục | Điểm | Nhóm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản | M (2) | Must have | Cần xác định độc giả để thực hiện mượn sách. |
| 2 | Tìm kiếm sách | M (2) | Must have | Giúp độc giả tìm sách muốn mượn. |
| 3 | Mượn sách online | L (3) | Must have | Là chức năng cốt lõi của hệ thống. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Could have | Có thể gia hạn trực tiếp tại quầy trong giai đoạn đầu. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết | M (2) | Should have | Hữu ích khi sách hết nhưng có thể bổ sung ở bản sau. |
| 6 | Đánh giá và bình luận sách | M (2) | Could have | Không ảnh hưởng đến chức năng mượn sách cơ bản. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích | L (3) | Won't | Phức tạp, chưa cần thiết cho MVP đầu tiên. |
| 8 | Email nhắc hạn trả sách | S (1) | Should have | Giúp hạn chế trả sách trễ, có thể nhắc thủ công trước mắt. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách | S (1) | Should have | Có ích cho độc giả nhưng chưa bắt buộc để mượn sách. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách | L (3) | Must have | Cần quản lý dữ liệu sách để độc giả có thể tìm và mượn. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't have | Có thể liên hệ thủ thư trực tiếp, tránh tăng độ phức tạp. |
| 12 | Đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Won't have | Đăng nhập thông thường đã đáp ứng nhu cầu MVP. |

## 2. Tính tổng điểm nhóm Must

Nhóm Must gồm 4 hạng mục:

- Đăng nhập/đăng ký: 2 điểm.

- Tìm kiếm sách: 2 điểm.

- Mượn sách online: 3 điểm.

- Thủ thư quản lý kho sách: 3 điểm.

Tổng: 2 + 2 + 3 + 3 = 10 điểm.

Ngưỡng mục tiêu khoảng 60% năng lực Release 1 là:

20 x 60% = 12 điểm.

Vậy 10 điểm nhỏ hơn 12 điểm, đạt yêu cầu và vẫn còn dư năng lực cho các hạng mục Should.

## 3. Product Backlog có thứ tự

| Thứ tự | Hạng mục | Nhóm | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản | Must have | 2 |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have | 2 |
| 3 | Thủ thư quản lý kho sách | Must have | 3 |
| 4 | Mượn sách online | Must have | 3 |
| 5 | Đặt trước sách khi hết | Should have | 2 |
| 6 | Xem lịch sử mượn sách | Should have | 1 |
| 7 | Email nhắc hạn trả sách | Should have | 1 |
| 8 | Gia hạn mượn sách online | Could have | 1 |
| 9 | Đánh giá và bình luận sách | Could have | 2 |
| 10 | Gợi ý sách theo sở thích | Won't have | 3 |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't have | 3 |
| 12 | Đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't have | 2 |

Lưu ý: Thứ tự ưu tiên trong nhóm Must đặt quản lý kho sách trước mượn sách online để bảo đảm có dữ liệu sách phục vụ nghiệp vụ mượn. Các chức năng phụ thuộc như đặt trước sách cũng cần có dữ liệu sách và quy trình mượn cơ bản trước khi triển khai.

## 4. Tự phản biện

Một số người có thể xếp mục 7 (gợi ý sách) vào nhóm Could vì đây là chức năng hữu ích giúp độc giả khám phá sách mới. Mục 11 (chat với thủ thư) cũng có thể thuộc nhóm Could nếu thư viện muốn hỗ trợ độc giả trực tuyến tốt hơn. Mục 12 (đăng nhập Google/Facebook) có thể được xếp vào Should vì giúp đăng nhập nhanh và thuận tiện. Tuy nhiên, với MVP chỉ có khoảng 20 điểm công sức, mình ưu tiên các chức năng mượn sách cốt lõi và để những chức năng này ở bản phát hành sau.